PLANEACIÓN SEMANA 1 (10 horas – 5 días)

🔹 🟢 Día 1 (2 horas)

⏱️ Hora 1: Organización inicial

Actividades:

Creación del repositorio del proyecto

Agregar integrantes al repositorio

Definición de roles del equipo

Responsable:

Alejandra (PM)

Apoyo: todo el equipo

📄 Entregable:

Documento Word con roles definidos

⏱️ Hora 2: Definición de alcance

Actividades:

Definición de historias de uso

Ajuste según tiempo disponible (228 horas hombre)

Eliminación de módulos no esenciales

Responsable:

Alejandra (PM)

Apoyo: todo el equipo

📄 Entregable:

Documento Word con historias de uso

🔹 🟡 Día 2 (2 horas)

⏱️ Planeación del desarrollo

Actividades:

Organización de historias por fases

Identificación de dependencias

Planeación semanal (esta misma)

Responsable:

Alejandra (PM)

📄 Entregable:

Documento Word con planeación

🔄 Trabajo simultáneo

Backend (Jorge, Yazmín):

Diseño inicial de base de datos (usuarios, roles)

Frontend (Iván):

Diseño básico del login (HTML/CSS)

UX/UI (Alejandra, Yazmín):

Boceto simple del sistema (login y registro)

🔹 🔵 Día 3 (2 horas)

🧩 Historia de uso:

Sistema de autenticación

Backend

Crear tabla usuarios

Manejo de roles (aspirante, admin)

Validación básica

👤 Jorge, Yazmín

Frontend

Formulario de login

Diseño visual

👤 Iván

UX/UI + Testing

Revisión de interfaz

Validación de usabilidad

👤 Alejandra, Yazmín

🔹 🟣 Día 4 (2 horas)

🧩 Historia de uso:

Inicio de sesión + Cerrar sesión

Backend

Validar credenciales

Manejo de sesión

👤 Jorge, Yazmín

Frontend

Conectar login con backend

Redirección por rol

👤 Iván

Testing

Pruebas de login

Pruebas de errores

👤 Alejandra, Yazmín

🔹 🔴 Día 5 (2 horas)

🧩 Historia de uso:

Consultar requisitos + Registro de aspirante

Backend

Crear tabla aspirantes

Guardar datos

👤 Jorge, Yazmín

Frontend

Formulario de registro

Vista de requisitos

👤 Iván

UX/UI + Testing

Validación de formulario

Pruebas de registro

👤 Alejandra, Yazmín