PLANEACIÓN SEMANA 1 (10 horas – 5 días)

Día 1 (2 horas)

Hora 1: Organización inicial

Actividades:

- Creación del repositorio del proyecto

- Agregar integrantes al repositorio

- Definición de roles del equipo

Responsable:
 Alejandra (PM)

Apoyo:
 Todo el equipo

Entregable:
 Documento Word con roles definidos

Hora 2: Definición de alcance

Actividades:

- Definición de historias de uso

- Ajuste según tiempo disponible (228 horas hombre)

- Eliminación de módulos no esenciales

Responsable:
 Alejandra (PM)

Apoyo:
 Todo el equipo

Entregable:
 Documento Word con historias de uso

Día 2 (2 horas)

Planeación del desarrollo

Actividades:

- Organización de historias por fases

- Identificación de dependencias

- Planeación semanal

Responsable:
 Alejandra (PM)

Entregable:
 Documento Word con planeación

Trabajo simultáneo

Backend (Jorge, Yazmín):

- Diseño inicial de base de datos (usuarios, roles)

Frontend (Iván):

- Diseño básico del login (HTML/CSS)

UX/UI (Alejandra, Yazmín):

- Boceto simple del sistema (login y registro)

Día 3 (2 horas)

Historia de uso: Sistema de autenticación

Backend (Jorge, Yazmín):

- Crear tabla usuarios

- Manejo de roles (aspirante, admin)

- Validación básica

Frontend (Iván):

- Formulario de login

- Diseño visual

UX/UI + Testing (Alejandra, Yazmín):

- Revisión de interfaz

- Validación de usabilidad

Día 4 (2 horas)

Historia de uso: Inicio de sesión + Cerrar sesión

Backend (Jorge, Yazmín):

- Validar credenciales

- Manejo de sesión

Frontend (Iván):

- Conectar login con backend

- Redirección por rol

Testing (Alejandra, Yazmín):

- Pruebas de login

- Pruebas de errores

Día 5 (2 horas)

Historia de uso: Consultar requisitos + Registro de aspirante

Backend (Jorge, Yazmín):

- Crear tabla aspirantes

- Guardar datos

Frontend (Iván):

- Formulario de registro

- Vista de requisitos

UX/UI + Testing (Alejandra, Yazmín):

- Validación de formulario

- Pruebas de registro

# Semana 2 (Duración total: 8 horas / 4 días)

### Día 1 (2 horas)

Actividad: Finalizar autenticación + control de roles
 Responsables:
 Backend
 Frontend
 UX/UI
 Líder de Proyecto

Qué hacen:
 Backend termina validación de usuarios y roles.
 Frontend conecta formularios con el sistema.
 UX/UI mejora diseño de login y experiencia.
 Líder coordina integración.

PLANEACIÓN SEMANA 2 (8 horas – 4 días)
 27 al 30

Día 1 (2 horas)
 Historia de uso: Generar ficha de inscripción

Backend (Jorge, Yazmín):

- Generar ficha automática

- Relación con aspirante

Frontend (Iván):

- Vista de ficha

- Botón de descarga / visualización

UX/UI + Testing (Alejandra, Yazmín):

- Diseño visual de ficha

- Pruebas de generación

Día 2 (2 horas)
 Historia de uso: Revisar estado de solicitud

Backend:

- Campo de estado (pendiente, aceptado, rechazado)

- Lógica de consulta

Frontend:

- Vista del estado

UX/UI + Testing:

- Diseño claro de estados

- Pruebas de consulta

Día 3 (2 horas)
 Historia de uso: Registrar docente

Backend:

- Tabla docentes

- Guardado de datos

Frontend:

- Formulario docente

UX/UI + Testing:

- Validación de formulario

- Pruebas

Día 4 (2 horas)
 Historia de uso: Crear materias

Backend:

- Tabla materias

Frontend:

- Vista y registro

UX/UI + Testing:

- Diseño y pruebas

PLANEACIÓN SEMANA 3 (8 horas – 4 días)
 4, 6, 7 y 8 mayo

Día 1 (2 horas)
 Historia de uso: Crear grupos

Backend:

- Tabla grupos

Frontend:

- Formulario

UX/UI + Testing:

- Diseño y validación

Día 2 (2 horas)
 Historia de uso: Registrar alumno

Backend:

- Tabla alumnos

- Generar matrícula

Frontend:

- Formulario alumno

UX/UI + Testing:

- Pruebas

Día 3 (2 horas)
 Historia de uso: Validar datos

Backend:

- Validaciones

Frontend:

- Mensajes de error

UX/UI + Testing:

- Pruebas de validación

Día 4 (2 horas)
 Historia de uso: Gestionar inscripciones

Backend:

- Relación alumno-materia

Frontend:

- Vista de inscripción

UX/UI + Testing:

- Pruebas

PLANEACIÓN SEMANA 4 (8 horas – 4 días)
 11 al 14

Día 1 (2 horas)
 Historia de uso: Asignar docente a grupo

Backend:

- Relación docente-grupo

Frontend:

- Vista de asignación

UX/UI + Testing:

- Pruebas

Día 2 (2 horas)
 Historia de uso: Generar horario

Backend:

- Lógica de horarios

Frontend:

- Visualización

UX/UI + Testing:

- Diseño

Día 3 (2 horas)
 Historia de uso: Activar cuenta alumno

Backend:

- Activación con matrícula

Frontend:

- Formulario

UX/UI + Testing:

- Pruebas

Día 4 (2 horas)
 Historia de uso: Consultar horario

Backend:

- Consulta

Frontend:

- Vista

UX/UI + Testing:

- Pruebas

PLANEACIÓN SEMANA 5 (10 horas – 5 días)
 18 al 22

Día 1 (2 horas)
 Historia de uso: Subir calificaciones

Backend:

- Tabla calificaciones

Frontend:

- Formulario

UX/UI + Testing:

- Validación

Día 2 (2 horas)
 Historia de uso: Consultar calificaciones

Backend:

- Consulta

Frontend:

- Vista

UX/UI + Testing:

- Pruebas

Día 3 (2 horas)
 Historia de uso: Consultar kardex

Backend:

- Historial académico

Frontend:

- Vista

UX/UI + Testing:

- Pruebas

Día 4 (2 horas)
 Historia de uso: Lista de grupos docente

Backend:

- Consulta

Frontend:

- Vista

UX/UI + Testing:

- Pruebas

Día 5 (2 horas)
 Historia de uso: Planeación y cronograma

Backend:

- Registro de planeación

Frontend:

- Vista

UX/UI + Testing:

- Diseño

PLANEACIÓN SEMANA 6 (10 horas – 5 días)
 25 al 29

Día 1 (2 horas)
 Historia de uso: Configurar servidor

Backend:

- Configuración

Soporte:

- Preparación del entorno

Día 2 (2 horas)
 Historia de uso: Configurar hosting

Backend:

- Subida del sistema

Soporte:

- Publicación

Día 3 (2 horas)
 Historia de uso: Pruebas del sistema (inicio)

Tester:

- Pruebas generales

Backend / Frontend:

- Correcciones

Día 4 (2 horas)
 Historia de uso: Corrección de errores

Todo el equipo:

- Ajustes finales

Día 5 (2 horas)
 Historia de uso: Entrega final

Todo el equipo:

- Validación completa

- Preparación de entrega