PLANEACIÓN SEMANA 2 (AJUSTADA)

Duración: 8 horas (4 días)
 Fechas: 27 al 30

Día 1 - Lunes (2 horas)

Actividades:
 Elaboración de preguntas de entrevista (alumnos, docentes y coordinadores)

Equipo (todos):
 Definir preguntas clave, revisar redacción y organizar por tipo de usuario

Historia de uso:
 Consultar requisitos + Registro de aspirante (pendiente Semana 1)

Backend (Jorge, Yazmín):
 Crear tabla aspirantes, guardar datos

Frontend (Iván):
 Formulario de registro, vista de requisitos

UX/UI + Testing (Alejandra, Yazmín):
 Validación de formulario, pruebas de registro

Nota: Se trabaja en paralelo; una parte del equipo avanza entrevistas mientras otros avanzan desarrollo.

Día 2 - Martes (2 horas)

Actividades:
 Aplicación de entrevistas (alumnos, docentes, coordinadores)

Equipo (todos):
 Levantamiento de información, registro de respuestas

Historia de uso:
 Generar ficha de inscripción

Backend (Jorge, Yazmín):
 Generar ficha automática, relación con aspirante

Frontend (Iván):
 Vista de ficha, botón de descarga/visualización

UX/UI + Testing (Alejandra, Yazmín):
 Diseño visual de ficha, pruebas de generación

Nota: Se divide el equipo para no detener el avance técnico.

Día 3 (2 horas)

Historia de uso:
 Revisar estado de solicitud

Backend:
 Campo de estado (pendiente, aceptado, rechazado), lógica de consulta

Frontend:
 Vista del estado

UX/UI + Testing:
 Diseño claro de estados, pruebas de consulta

Día 4 (2 horas)

Historias de uso combinadas:
 Registrar docente + Crear materias

Backend:
 Tabla docentes, tabla materias, guardado de datos

Frontend:
 Formulario docente, vista y registro de materias

UX/UI + Testing:
 Validación de formularios, pruebas