PLANEACIÓN SEMANA 4 (10 horas – 5 días)

11 al 15 de mayo

Día 1 – 11 de mayo (2 horas)

Historias de uso combinadas:

Registrar docente

Crear materias

Backend:

Tabla docentes

Tabla materias

Guardado de datos

Frontend:

Formulario docente

Vista y registro de materias

UX/UI + Testing:

Validación de formularios

Pruebas de funcionamiento

Día 2 – 12 de mayo (2 horas)

Historias de uso combinadas:

Crear grupos

Registrar alumno

Backend:

Tabla grupos

Tabla alumnos

Generación de matrícula

Frontend:

Formulario de grupos

Formulario de alumnos

UX/UI + Testing:

Diseño de formularios

Validación y pruebas

Día 3 – 13 de mayo (2 horas)

Historias de uso combinadas:

Validar datos

Gestionar inscripciones

Backend:

Validaciones del sistema

Relación alumno-materia

Frontend:

Mensajes de error

Vista de inscripción

UX/UI + Testing:

Pruebas de validación

Pruebas de inscripción

Día 4 – 14 de mayo (2 horas)

Historias de uso combinadas:

Asignar docente a grupo

Generar horario

Backend:

Relación docente-grupo

Lógica de horarios

Frontend:

Vista de asignación

Visualización de horarios

UX/UI + Testing:

Diseño de interfaz

Pruebas de funcionamiento

Día 5 – 15 de mayo (2 horas)

Historias de uso combinadas:

Activar cuenta alumno

Consultar horario

Backend:

Activación con matrícula

Consulta de horarios

Frontend:

Formulario de activación

Vista de consulta de horarios

UX/UI + Testing:

Pruebas generales del sistema

Validación final de módulos y funcionalidades