| Riesgo | Respuesta (Qué haremos) |
| --- | --- |
| Planeación incorrecta o cambios durante la semana | Ajustar la planeación según lo que pida el cliente, reorganizar tareas y priorizar lo más importante |
| Se acaba el tiempo para completar actividades | Priorizar tareas clave, dividir trabajo y avanzar en paralelo |
| Modelo de datos mal estructurado | Revisarlo en equipo y validar con un diagrama antes de avanzar |
| Errores al pasar el modelo a la base de datos | Crear tablas poco a poco y probar cada una |
| Problemas de conexión o errores en la base de datos | Hacer pruebas básicas (insertar y consultar datos) |
| Fallas de internet | Tener respaldo de información, trabajar en tareas offline y continuar cuando regrese la conexión |
| Falta de comunicación entre backend y frontend | Definir bien los datos que se enviarán y hacer pruebas desde el inicio |
| Errores en login/registro y validaciones | Probar distintos casos (correctos, incorrectos, vacíos) y corregir |
| Que un integrante no trabaje o no cumpla | Reasignar tareas y dar seguimiento más constante |
| Ausencia de un integrante (falta o enfermedad) | Redistribuir actividades entre el equipo para no detener el avance |
| Sustitución de un integrante | Explicar rápidamente el proyecto y asignar tareas claras para integrarlo |
| Cambios urgentes o nuevas exigencias del cliente | Adaptarse rápido y ajustar prioridades sin descuidar lo esencial |
| Solicitudes de última hora (entregas antes de tiempo) | Enfocarse en lo más importante y reducir detalles no esenciales |
| Cancelación de clases o interrupciones | Aprovechar tiempo fuera de clase para avanzar o reprogramar actividades |
| Falta de integración entre módulos | Realizar integraciones parciales cada semana y no hasta el final |
| Errores al unir frontend con backend | Probar endpoints desde el inicio y usar datos de prueba |
| Pérdida de información del proyecto | Hacer commits frecuentes en el repositorio y respaldos locales |
| Conflictos en el repositorio (merge conflicts) | Coordinar quién trabaja cada parte y hacer pull antes de subir cambios |
| Diseño poco intuitivo para el usuario | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar el diseño según retroalimentación |
| Sobrecarga de trabajo en un solo integrante | Distribuir tareas equitativamente y monitorear avances |
| Falta de pruebas suficientes | Asignar tiempo específico para testing en cada semana |
| Errores detectados demasiado tarde | Realizar pruebas continuas y no solo al final |
| Problemas al generar horarios | Validar reglas antes de implementar y probar distintos escenarios |
| Datos incorrectos ingresados por usuarios | Agregar validaciones en frontend y backend |
| Problemas al subir el sistema al hosting | Probar despliegues antes de la entrega final |
| Incompatibilidad entre navegadores | Probar el sistema en distintos navegadores |
| Sistema lento o poco optimizado | Optimizar consultas y evitar procesos innecesarios |
| Falta de documentación del proyecto | Generar documentación básica durante el desarrollo |
| Dificultad para entender código entre integrantes | Comentar el código y mantener estructura clara |
| Errores en roles y permisos de usuario | Probar accesos con cada tipo de usuario |